附件2

临湘市20 24   年度部门（单位）整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称   临湘市水利局                                 

评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：  2025 年 6  月  9 日

临湘市财政局（制）

	一、部门（单位）基本概况

	联系人
	邱 莉
	联络电话
	13873055972

	人员编制
	55
	实有人数
	55

	职能职责概述
	负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编写江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防御期间重要水利工程调度工作。指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

	年度主要工作内容
	任务1：全面推进水利重点工程建设。

任务2：打好民生水利“组合拳”。圆满完成农村水源保障及灌溉能力提升项目任务指标，23座小型病险水库、团湾水库除险加固、木形水厂一期工程等一批重点水利民生实事超前谋划、快速推进，为农田灌溉、粮食生产提供坚实的水利保障；投入农村供水工程维修养护资金165万元，用于各乡镇供水工程设备设施更换维修、水质检测等，保障了群众饮水安全
任务3：三是突出水资源管理。今年共征收水土保持补偿费105.5万元，依法征收当年水资源费73.73万元，审批水土保持方案21个，开展生产建设项目水保监督检查26次，完成图斑核查和销号12个，同时结合“3.22”世界水日、水法宣传周等活动主题，通过发放宣传手册、悬挂节水横幅、张贴节水海报等方式，开展节水活动“五进”宣传，提倡全社会节水、护水、爱水。

	年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩
	全面推进水利重点工程建设，今年向上争取国债水利项目10个，总投资6.27亿元，其中到位国债资金3.8亿元，所有国债项目均于3月30日统一开工，开工时间在岳阳市排名第一。截至目前，冶湖电排新建、龙源灌区改造等10个项目全部完工，投资完成率及资金支付率在岳阳排名前三。二是打好民生水利“组合拳”。圆满完成农村水源保障及灌溉能力提升项目任务指标，23座小型病险水库、团湾水库除险加固、木形水厂一期工程等一批重点水利民生实事超前谋划、快速推进，为农田灌溉、粮食生产提供坚实的水利保障；投入农村供水工程维修养护资金165万元，用于各乡镇供水工程设备设施更换维修、水质检测等，保障了群众饮水安全。

	二、部门（单位）收支情况

	年度收入情况（万元）

	机构名称
	收入合计
	其中：

	
	
	上年结转
	公共财政拨款
	政府基金拨款
	纳入专户管理的非税收入拨款
	其他收入

	局机关及二级机构汇总
	59564.14
	75.39
	51897.32
	1929.34
	177
	5482.09

	1、局机关
	51370.29
	
	48704.86
	
	
	2665.43

	2、临湘市铁山咀电排站
	839.33
	51.52
	520
	3
	
	264.81

	3、临湘市库区移民服务中心
	2531.93
	
	591.23
	1920.34
	
	20.36

	4、临湘市鸭栏电排站
	198.26
	23.87
	142.54
	0
	0
	31.85

	5、临湘市龙源水资源保护中心  
	2164.17
	
	355.8
	
	
	1805.37

	6、临湘市团湾水资源保护中心
	472.03
	
	125.44
	3
	
	343.59

	7、临湘市长江大堤养护中心
	1628.13
	
	1274.45
	3
	
	350.68

	8、临湘市忠防水资源保护中心
	360
	0
	183
	
	177
	

	部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

	机构名称
	支出合计
	其中：
	结余

	
	
	基本支出
	其中：
	项目支出
	当年结余
	累计结余

	
	
	
	人员支出
	公用支出
	
	
	

	局机关及二级机构汇总
	59564.14
	7345.49
	4922.85
	2420.94
	51947.794
	
	

	1、局机关
	51370.29
	2546.72
	782.61
	1764.11
	48823.57
	
	

	2、临湘市铁山咀电排站
	839.33
	494.92
	454.56
	40.36
	344.41
	
	

	3、临湘市库区移民服务中心
	2531.93
	171.89
	122.25
	50.94
	2358.744
	
	

	4、临湘市鸭栏电排站
	198.26
	198.26
	164.27
	33.99
	0
	0
	0

	5、临湘市龙源水资源保护中心
	2164.17
	2164.17
	1836.17
	325
	3
	
	

	6、临湘市团湾水资源保护中心
	472.03
	199.47
	157.16
	42.31
	
	0
	0

	7、临湘市长江大堤养护中心
	1628.13
	1210.06
	1169.83
	40.23
	418.07
	0
	0

	8、临湘市忠防水资源保护中心
	360
	360
	236
	124
	
	0
	0

	机构名称
	三公经费

合计
	其中：

	
	
	公务接待费
	公务用车运维费
	公务用车购置费
	因公出国费

	局机关及二级机构汇总
	4
	4
	
	
	

	1、局机关
	4
	4
	
	
	

	2、铁山咀电排站
	0
	0
	
	
	

	3、临湘市库区移民服务中心
	0
	0
	
	
	

	4、临湘市鸭栏电排站
	0
	0
	
	
	

	5、临湘市龙源水资源保护中心
	0
	0
	
	
	

	6、临湘市团湾水资源保护中心
	0
	0
	
	
	

	7、临湘市长江大堤养护中心
	0
	0
	
	
	

	8、临湘市忠防水资源保护中心

	0
	0
	
	
	

	机构名称
	固定资产

合计
	其中：
	其他

	
	
	在用固定资产
	出租固定资产
	

	局机关及二级机构汇总
	6736.19
	6736.19
	
	

	1、局机关
	263.09
	263.09
	
	

	2、铁山咀电排站
	3472.72
	3472.72
	
	

	3、临湘市库区移民服务中心
	25.60
	25.60
	
	

	4、临湘市鸭栏电排站
	2.39
	2.39
	
	

	5、临湘市龙源水资源保护中心
	2604
	2604
	
	

	6、临湘市团湾水资源保护中心
	93.32
	93.32
	
	

	7、临湘市长江大堤养护中心 
	107.07
	107.07
	
	

	8、临湘市忠防水资源保护中心

	168.00
	168.00
	
	

	三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

	                     整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况
	预期目标
	实际完成

	
	目标1：一是筑牢水网建设“主阵地”。
目标2：二是打好民生水利“组合拳”。
目标3：三是书写美丽河湖“新篇章”。
	全面推进水利重点工程建设，今年向上争取国债水利项目10个，总投资6.27亿元，其中到位国债资金3.8亿元，所有国债项目均于3月30日统一开工，开工时间在岳阳市排名第一。截至目前，冶湖电排新建、龙源灌区改造等10个项目全部完工，投资完成率及资金支付率在岳阳排名前三。圆满完成农村水源保障及灌溉能力提升项目任务指标，23座小型病险水库、团湾水库除险加固、木形水厂一期工程等一批重点水利民生实事超前谋划、快速推进，为农田灌溉、粮食生产提供坚实的水利保障；投入农村供水工程维修养护资金165万元，用于各乡镇供水工程设备设施更换维修、水质检测等，保障了群众饮水安全。继续以国家级河湖长制先进标准要求自己，全面排查入河排口，实施“身份证”管理全覆盖，按期完成年度入河排口任务的整治销号；开展了游港河、冶湖等6处河湖的健康问诊及水普外河湖的划界确权；在渔政、铁塔等现有监控系统的基础上，纵深推进水库视频监测系统建设；优化“河长+”模式，畅通群众监督渠道，增强全社会治水护水合力。

	整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况
	评价内容
	绩效目标
	完成情况

	
	产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）
	质量指标
	指标1：完成农村水源保障及灌溉能力提升项目任务
	23座小型病险水库、团湾水库除险加固、木形水厂一期工程等一批重点水利民生实事超前谋划、快速推进，为农田灌溉、粮食生产提供坚实的水利保障.

	
	
	
	指标2：开展了河湖的健康问诊及水普外河湖的划界确权.
	开展了游港河、冶湖等6处河湖的健康问诊及水普外河湖的划界确权；在渔政、铁塔等现有监控系统的基础上，纵深推进水库视频监测系统建设；优化“河长+”模式，畅通群众监督渠道，增强全社会治水护水合力。



	
	
	数量指标
	指标1： 争取国债资金
	今年向上争取国债水利项目10个，总投资6.27亿元，其中到位国债资金3.8亿元，所有国债项目均于3月30日统一开工，开工时间在岳阳市排名第一

	
	
	
	指标2：突出安全生产
	今年以来开展安全专项行动6次，安全生产督导执法检查56次，排查重大隐患35处、一般隐患8处，已全部完成整改；组织开展全市小水电安全生产排查整治、“5.12”全国防灾减灾宣传活动、6月安全生产月宣传等，有效落实了工程建设、运行隐患排查、重点水域防溺水巡查等重点工作

	
	
	时效指标
	力争水利建设专项资金按时间按进度拨付到位
	完成

	
	
	成本指标
	指标1：“三公”经费支出控制在不超上年不超预算
	完成

	
	
	
	指标2：经费支出控制在预算内
	完成

	
	效益目标

（预期实现的效益）
	社会效益
	指标1：筑牢水网建设“主阵地”

	全面推进水利重点工程建设，今年向上争取国债水利项目10个，总投资6.27亿元，其中到位国债资金3.8亿元，所有国债项目均于3月30日统一开工，开工时间在岳阳市排名第一

	
	
	经济效益
	指标1： 农村水源保障及灌溉能力提升

	   完成农村水源保障及灌溉能力提升项目任务指标，23座小型病险水库、团湾水库除险加固、木形水厂一期工程等一批重点水利民生实事超前谋划、快速推进，为农田灌溉、粮食生产提供坚实的水利保障；投入农村供水工程维修养护资金165万元，用于各乡镇供水工程设备设施更换维修、水质检测等，保障了群众饮水安全

	
	
	生态效益
	指标1：书写美丽河湖“新篇章”

	继续以国家级河湖长制先进标准要求自己，全面排查入河排口，实施“身份证”管理全覆盖，按期完成年度入河排口任务的整治销号；开展了游港河、冶湖等6处河湖的健康问诊及水普外河湖的划界确权；在渔政、铁塔等现有监控系统的基础上，纵深推进水库视频监测系统建设；优化“河长+”模式，畅通群众监督渠道，增强全社会治水护水合力。



	
	
	社会公众或服务对象满意度
	指标1：：确保被服务对象满意


	基本满意，群众反映良好

	绩效自评综合得分
	95

	评价等次
	优秀

	四、评价人员

	姓  名
	职务/职称
	单  位
	签  字

	彭庆楚
	局长
	临湘市水利局
	

	李志远
	副局长
	临湘市水利局
	

	陈小兰
	财务股长
	临湘市水利局
	

	
	
	
	

	评价组组长（签字）：

                                                                     年    月    日

	部门（单位）意见：

                                         部门（单位）负责人（签章）：

                                                                     年    月    日

	财政部门归口业务科室意见：

                                  财政部门归口业务科室负责人（签章）：

                                                                     年    月   日


填报人（签名）：                          联系电话：

	五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

临湘市水利局系市财政全额预算拨款单位。局机关现有在职干部55人，其中：在职55人（全额55人、差额0人、自筹0人），退休68人（全额68人、差额0人、自筹0人）。下设有龙源水资源保护中心、团湾水资源保护中心、忠防水资源保护中心、长江大堤养护中心、铁山咀电排站、鸭栏电排站、库区移民服务中心七个二级机构、十一个股室。负责保障全市水资源的合理开发和利用，指导全市水利普法工作，水资源保护工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织编写江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防御期间重要水利工程调度工作。指导农村水利工作，负责重大涉水违法事件的查处、协调，水利科技和外事等工作，并承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

根据《关于下达2024年度预算计划的通知》，临湘市水利局年度部门收支预算共计59564.14万元，其中经费拨款51897.32万元。基本支出7345.49万元（工资福利支出4922.85万元，公用经费2420.94万元），项目支出38万元（水政执法船运营经费22万元，河湖长制工作经费6万元，山洪地质灾害非工程措施2万元,农村饮水安全水质检测8万元）。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2024年度基本支出共计7345.49万元，其中人员经费4922.85万元，主要为在职及离退休人员工资、津补贴、社会保障缴费、抚恤金等支出；公用支出2420.94万元，主要为用于保障机关正常运转所需开支的办公费、差旅费、招待费、会议费、培训费等
（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2024年项目支出共计51947.794万元，其中上级资金48785.57万元，本级财政资金38万元。主要用于水利工程建设,防汛抗旱工作经费支出,河湖划界及河长制工作经费，水政执法船运营经费等。
2、专项资金实际使用情况分析

2024年项目支出共计51947.794万元（上级资金51909.794万元，本级财政资金38万元）。其中本级财政资金38万元主要用于执法船运营经费22万元，河湖长制工作经费6万元，山洪地质灾害非工程措施2万元,农村饮水安全水质检测8万元。

3、专项资金管理情况分析

我局严格按照财务管理制度的有关规定，实行专帐管理，严把资金使用关，严格控制项目的材料费、设备费和施工作业费等支出。项目器材均进入电子卖场实行政府采购，项目工程按招投标程序进行。从项目实施内容、工程量及单价、金额、质量要求、结算方式及违约责任等方面明文约定，建立健全了经费支付程序，确保了资金使用安全。
三、部门（单位）专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

圆满完成农村水源保障及灌溉能力提升项目任务指标，23座小型病险水库、团湾水库除险加固、木形水厂一期工程等一批重点水利民生实事超前谋划、快速推进，为农田灌溉、粮食生产提供坚实的水利保障。
（二）专项管理情况分析

为保证项目顺利实施，我局严格按有关规定制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。

四、部门（单位）整体支出绩效情况

我局10个国债项目圆满完成竣工，产出目标中工作实际完成率为100%，重点工作实际完成率为100%；全年无一例违反党的“八项规定”现象。社会公众或服务对象满意度为96%，绩效自评综合得分98分，评价等次为优秀（具体见绩效评价评分表）
五、存在的主要问题

由于平时事务性工作较多，部分干部常常忙于日常工作，主要精力都放在重要项目和重点工作上，未能充分深入基层、深入群众进行调查研究和问题诊断，导致部分工作做得不够细致全面，对问题症结的把握不精准，创新思维和创新举措的落实力度不足，在争取重大政策支持和破解重大瓶颈方面有“等靠要”思想，例如中小河流建设仍以水利部门单一职能为主，部门联动、区域共建作用尚未充分发挥，打造别具特色、亲民惠民的幸福河湖还需仔细钻研。

六、改进措施和有关建议

加强业务人员培训，加大专技人员聘用力度，确保单位正常运行。


- 15 -


